## Slide 1
Administrace projektů po akceptaci žádosti o podporu a chyby příjemců podpory
Schválením žádosti projekt nekončí

## Slide 2: Představení prioritní osy 4
Globálním cílem prioritní osy 4 je zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží.
V rámci prioritní osy 4 jsou podporovány následující oblasti:
  Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládaní s odpady
  Oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží

## Slide 3: Rozdělení finanční alokace do jednotlivých oblastí podpory
Oblast podpory | Fond EU | mil. EUR
4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady | FS | 520,258
4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží | FS | 256,247
4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží | FS | 776,505

## Slide 4: Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a smlouva s fondem
Vydání RoPD – po uzavření smluv s dodavateli a předložení na fond s ostatními podklady.
Předložení podkladů do 12 měsíců od vydání Registračního listu (podmínka Registr. Listu), 40.výzva platnost RL pouze 6 měsíců
Prodloužení možné v odůvodněných případech
Projekty spolufinancované ze SFŽP - současně s RoPD uzavřena Smlouva s fondem (oblast podpory 4.1)
Oblast podpory 4.2 – pouze vydání RoPD s podmínkami poskytnutí podpory.

## Slide 5: Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Podklady se liší v závislosti na prioritní ose do níž projekt spadá.
Blíže specifikovány v Příloze č. 1 Směrnice č. 12/2012
Do IS BENE-FILL zanést všechna výběrová řízení spojená s realizací opatření, vybrané dodavatele a uzavřené smlouvy
Po schválení projektovým manažerem zanést definici objektů pro jednotlivé zakázky.

## Slide 6: Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Nutné pečlivě vyplnit přílohy rozhodnutí v IS BENE-FILL.
Zaslat na SFŽP ke kontrole jak v elektronické tak tištěné podobě.
Údaje uvedené v elektronické podobě se musí shodovat s tištěnou podobou.
Veškeré dokumenty musí být aktuální, kompletní a podané k odsouhlasení pokud možno všechny najednou.

## Slide 7: Přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavření smlouvy (v 4.2 pouze RoPD):
Projektová dokumentace – pokud nebyla dodána již k žádosti v dostatečném stupni (aktualizace pro stavební povolení, prováděcí dokumentace).
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH – s informací, zda má žadatel nárok na odpočet DPH, zda jde o ekonomickou činnost!
Závěr zjišťovacího řízení EIA – pokud podléhá
Stavební povolení s nabytím právní moci nebo (pro oblast podpory 4. 2.) rozhodnutí o nakládání s podzemními vodami s nabytím právní moci – je-li relevantní.

## Slide 8: Přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Smlouva/y o dílo, včetně položkového rozpočtu a finančního harmonogramu – na všechny části realizace (stavby, dodávky).
Smlouva/y na zpracování projektové dokumentace případně další projektové přípravy (organizace výběrového řízení, zpracování žádosti, zpracování zadávací dokumentace, nebo analýzy rizik atd.).
Kupní smlouva/y v případě nákupu nemovitostí/pozemku.

## Slide 9: Přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Doklady prokazující dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce – kapitola Zadávací řízení (konečné verze ZD, záznam z otevírání obálek, protokol o hodnocení nabídek, vyrozumění uchazečů, vítězná nabídka případně všechny obdržené nabídky, vypořádání námitek apod.).
Nejen na realizaci, i na dozor, projektovou přípravu…
Doklad o technickém a autorském dozoru nad stavbou pokud podléhá stavebnímu zákonu v platném znění – autorizace/ oprávnění/ kvalifikace k provádění dozoru.
Smluvní doklady o autorském a technickém dozoru nad stavbou.
Návrh podmínek pro výběr provozovatele – podmínky pro zadávací řízení, pokud neprovozuje sám žadatel.

## Slide 10: Přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Aktualizace realizačních termínů – v souladu se smlouvami o dílo.
Aktualizace dokladů k veřejné podpoře
Aktualizace Finanční analýzy (provozní ztráty)u projektů generujících příjem ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1083/2006
Písemná dohoda o provádění geologických prací s majitelem či nájemcem pozemku (u projektů oblasti podpory 4.2)

## Slide 11: Přílohy k Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Ekonomické doklady pro finančního manažera:
  kopie smlouvy o zřízení a vedení účtu,
  doklady prokazující zajištění vlastních zdrojů,
  doklady nutné pro zajištění pohledávek

## Slide 12: Přílohy rozhodnutí v IS BENE-FILL

## Slide 13: Nejčastější chyby při dodávání podkladů k RoPD
Dlouhý proces postupného dodávání podkladů ze strany žadatelů.
Porušení pravidel pro zadávací řízení – může proces vydání RoPD protáhnout o několik měsíců (rušení zakázek).
Změny stavby v průběhu přípravy akce s dopadem na splnění účelu dotace.
Nevyplněný IS BENE-FILL – nutné sledovat úkoly žadatele.

## Slide 14: Monitorování projektu
Průběžné monitorovací zprávy
Vyplňovat dle pravdy – hlavně průběh realizace, monitorovací ukazatele, údaje o publicitě projektu.
Vždy úkol v BENE_FILLU
Není nutné tisknout, jen odeslat elektronicky ke schválení

## Slide 15: Závěrečné vyhodnocení akce
Předložení podkladů pro závěrečnou zprávu - závazný termín – uvedený v podmínkách RoPD!
Nesplnění předložení podkladů = nahlášení na nesrovnalost!
V odůvodněných případech – možné zažádat o změnu podmínek RoPD – dodatek. Žádost nutná před vypršením termínu ZVA, před dofinancováním, případný posun termínu dokončení realizace nesmí porušovat podmínky zadávacího řízení.

## Slide 16: Závěrečné vyhodnocení akce
Předložení podkladů k ZVA – dle přílohy č. 2 směrnice 12/2012.
V BENE-FILLU vyplnit požadované údaje o povinných dokladech ZVA, tisk soupisu faktur – vše odeslat v listinné podobě na fond v termínu!
Vygenerování Závěrečné monitorovací zprávy projektu odeslání elektronické i podepsané verze.

## Slide 17: Podklady pro ZVA
Aktuální prohlášení o plátcovství DPH
Soupis faktur včetně jejich věcné náplně – vygenerovat z BENE-FILLU
Aktualizace Finanční analýzy - u projektů generujících příjem ve smyslu Nařízení Rady (ES)
Protokol o předání staveniště, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o zahájení realizace;
Protokol o předání a převzetí dokončené stavby, u nestavebních projektů jiný relevantní doklad o ukončení realizace;
Doklad o povolení užívání stavby k trvalému provozu v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., v případě, že bylo povoleno užívání stavby ke zkušebnímu provozu doložit i relevantní povolení. U nestavebních projektů jiný relevantní doklad o uvedení zařízení do trvalého provozu.
Stanovisko ČIŽP k dokončené akci (bylo-li požadováno k žádosti);
Provozní řád schválený Krajským úřadem

## Slide 18: Podklady pro ZVA
Provozní smlouvu – u oblasti podpory 4.1, pokud příjemce není provozovatelem;
Doklady prokazující dodržení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění pro zadávací řízení na provozovatele – u oblasti podpory 4.1., a to pokud je relevantní, tj. příjemce není provozovatelem;
Doklady prokazující splnění specifických podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace (v případě ukazatele plocha doložit geodetické zaměření, v případě ukazatele kapacita doložit / vysvětlit splnění projektované kapacity zařízení, u projektů SEZ v oblasti podpory 4.2 doložit množství odtěženého materiálu (v případě, kde je relevantní).
Doložení zanesení záznamu o lokalitě do databáze Priority KM popř. SEKM – u projektů typu rekultivace starých skládek a odstranění černých skládek

## Slide 19: Podklady pro ZVA
Stanovisko MŽP – Odboru environmentálních rizik a ekologických škod k dokončené akci (bylo-li vyžadováno k žádosti) u 4.2;
Závěrečná zpráva (o sanaci, doprůzkumu apod.) a aktualizovaná analýza rizika – u projektů oblasti podpory 4.2.
Ocenění pozemku odborně způsobilou osobou u projektů čerpajících podporu dle pokynů pro životní prostředí – u dokončených projektů SEZ oblasti podpory 4.2 po vysanování.
Formulář ZVA – vratky, odvody, jiné příjmy a smluvní sankce u projektu OPŽP – předkládán spolu se Závěrečnou monitorovací zprávou (formulář je ke stažení v IS BENE – FILL na záložce „Dokumenty ke stažení“)

## Slide 20
20
Děkuji za pozornost
Ing. Martina Jiroutová
martina.jiroutova@sfzp.cz
Státní fond životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,
korespondenční a kontaktní adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4,
tel.: 267 994 300
n www.opzp.cz n zelená linka 800 260 500 n dotazy@sfzp.cz